PipeFlowCheck
城市排水管网流向合规性检测系统

完整模块流程图、数据流图与开发封装方案

项目定位：将 Excel 管网图数据抽象为有向图，从指定入口节点出发遍历所有下游路径，根据配置化规则判断路径是否抵达合法终点，最终输出结果 Excel。

核心原则：所有下游路径都必须合法；任意路径出现死路、环路、非法通道或非法终点，则入口整体判定为错误。

# 一、项目命名与封装

| 项目项 | 建议 |
| --- | --- |
| 英文名 | PipeFlowCheck |
| 中文名 | 城市排水管网流向合规性检测系统 |
| 工程包名 | com.example.pipeflowcheck |
| 系统定位 | Excel 输入，有向图遍历，规则校验，结果 Excel 输出 |
| 核心能力 | 路径搜索、终点判断、错误定位、风险标注、规则扩展 |

# 二、整体业务规则

| 入口类型 | 允许通道 | 合法终点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAIN 雨水 | RAIN / SEWAGE / COMBINED | 未进入污水/合流时：RIVER、LAKE、RAIN_OUTLET；进入后：WWTP | 雨水进入污水或合流后必须进厂 |
| SEWAGE 污水 | SEWAGE / COMBINED | WWTP | 污水不能进入雨水系统，必须到污水处理厂 |
| LIFE_SEWAGE 生活污水 | LIFE_SEWAGE / SEWAGE / COMBINED | WWTP | 作为扩展类型，规则可配置 |

# 三、模块流程图

# 四、数据流图

# 五、输入与输出 Excel 设计

| Sheet | 作用 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| Nodes | 定义节点 | node_id, node_name, node_type, remark |
| Edges | 定义有向通道 | from_node_id, to_node_id, channel_type, remark |
| Tasks | 定义检测入口 | task_id, start_node_id, start_type, remark |
| Result | 输出检测结果 | 路径、终点、状态、错误原因、风险等级 |

# 六、核心算法流程

1. 读取 Excel，转换为 Node、Edge、CheckTask 三类对象。

2. 构建 Map<String, Node> 与 Map<String, List<Edge>> 邻接表。

3. 对每个检测入口执行 DFS 全路径遍历。

4. 每条路径记录 path 与 visited，检测环路。

5. 每经过一条边时判断 channel_type 是否允许。

6. 如果雨水进入污水/合流通道，则上下文进入特殊状态，后续终点必须为 WWTP。

7. 如果节点无下游，则判断是否为合法终点。

8. 汇总所有分支：所有下游路径都合法才输出通道正常。

# 七、错误类型

| 错误编码 | 说明 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| NODE_NOT_FOUND | 节点不存在 | 高 |
| CHANNEL_NOT_ALLOWED | 进入了不允许的通道 | 高 |
| INVALID_END | 抵达非法终点 | 高 |
| DEAD_END | 路径中断，未找到合法终点 | 中 |
| CYCLE_FOUND | 检测到环路 | 中 |
| EXCEL_FORMAT_ERROR | Excel 格式错误 | 高 |
| MULTI_PATH_ERROR | 多下游路径中存在非法路径 | 高 |

# 八、推荐 Java 模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| PipeCheckController | 文件上传与结果下载接口 |
| ExcelReadService | 读取 Excel 并转换为内部模型 |
| GraphBuildService | 根据 Edge 构建有向图邻接表 |
| RuleEngine | 判断通道合法性、终点合法性、状态迁移 |
| PipeCheckService | DFS 全路径遍历与结果汇总 |
| ExcelWriteService | 生成结果 Excel |

# 九、开发落地顺序

第一阶段：确定基础 Excel 模板与枚举字典。

第二阶段：实现 Excel 解析和字段校验。

第三阶段：实现图构建与 DFS 检测。

第四阶段：实现规则配置化，避免把规则写死。

第五阶段：实现结果 Excel 输出，包括错误原因与风险等级。

第六阶段：封装 Spring Boot 上传下载接口。

第七阶段：补充单元测试和典型异常用例。

# 十、交付包说明

本压缩包包含：开发方案文档、模块流程图、数据流图、规则配置样例、Excel 模板、Java 核心代码骨架、测试用例说明。